Plan van aanpak THE BAND

|  |  |
| --- | --- |
| Naam: Ticho Plug  Klas: MD1A  Email: [25030@ma-web.nl](mailto:25030@ma-web.nl)  Datum: 24-5-2018  Adres: Contactweg 36 1014AN Amsterdam | Opdrachtgever: Simon Hitipeuw  Docenten:  Miloš Despotović: m.despotovic@ma-web.nl  Simon Hitipeuw: s.hitipeuw@ma-web.nl  Theo den Blanken: t.denblanken@ma-web.nl  Richard Slakhorst: r.slakhorst@ma-web.nl  Joey Schmitz: j.schmitz@ma-web.nl |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project** | **Datum** | **Taken** | **Product** | **Bijzonderheden** |
| Week 1 | 23 mei – 1 juni 2018 | briefing + debriefing +  RAEDME.md schrijven | debriefing +  README.md op GitHub | GitHub-link  inleveren |
| Week 2 | 4-8 juni | plan van aanpak -  schets/prototype | plan van aanpak/  schets | festiviteiten Ma 100  6-8 juni Mediabytes |
| Week 3 | 11-15 juni | plan van aanpak -  schets/prototype | functioneel ontwerp  ERD back-log | CSS Day  (14-15 juni) |
| Week 4 | 18-22 juni | Sprint 1 |  |  |
| Week 5 | 25-29 juni | Sprint 1 | Sprint 1 op Github |  |
| Week 6 | 2-6 juli | Sprint 2 |  |  |
| Week 7 | 9-13 juli | Sprint 2 – deadline | eindproduct op  GitHub+live versie | Deadline 13 juli 19:00 uur |
| Week 8 | 16-20 juli | Presentatie + postmortem |  |  |
|  | 23 juli | **Zomervakantie** | **Zomervakantie** | **Zomervakantie** |